LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con propria deliberazione n.80 in data 16.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sostituzione pavimentazione palestra scolastica ed insonorizzazione per l’importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) Importo lavori							€ 42.399,34

Oneri per la sicurezza	€   1.580,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Per IVA 10%							€   4.397,93

- Per indennità R.U.P. 0,45% su importo lavori	€      197,91

- Imprevisti ed arrotondamenti				€   1.424,82

SOMMANO				€   6.020,66

TOTALE					€ 50.000,00

DATO ATTO che, con determinazione dell’Ufficio Tecnico comunale n.179 in data 01.07.2006, a seguito di regolare gara d’appalto, i suddetti lavori sono stati    appaltati   alla   Ditta MONDO S.p.A. con sede ad Alba  per    l’importo    di € 43.131,35  + IVA  con un ribasso del 2,00% sul prezzo a base d’asta;

VISTO il verbale di consegna con cui sono iniziati i suddetti lavori;

VISTO l’art.25 della Legge 11.02.1994, n.109 e s.m.i.

VISTO l’art.134 del D.P.R. 21.12.1999, n.554 e s.m.i.;

VISTA la Circolare prot. n.2/DOP del 25.02.2002;

RILEVATO che, durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, si è rilevato che il manto di pavimentazione esistente risultava, in taluni punti, fissato alla struttura sottostante in  modo particolarmente tenace e tale da sconsigliare di insistere nel tentativo di rimozione, tanto più che la rimozione parziale del vecchio manto non risultava pregiudizievole per la realizzazione della preparazione del sottofondo per la nuova pavimentazione;

CONSIDERATO che, quanto sopra evidenziato, ha determinato, nell’esecuzione dei lavori una variazione, rispetto a quanto previsto in sede di progetto, delle quantità alla relativa voce di computo, con conseguente diminuzione dell’importo dei lavori;

ESAMINATA la perizia di variante  redatta in data 20.12.2006 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Vanoli Roberto, appositamente incaricato dall’Ufficio Tecnico comunale   con   determinazione  n.246/2005,  dell’importo  complessivo  di  € 50.000,00 così suddiviso:

A) Importo lavori							€ 40.778,16

Oneri per la sicurezza						€   1.580,00

- Ribasso d’asta (2%):		€     847,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Per IVA 20%							€   8.302,20

- Per indennità R.U.P. 0,45% su importo lavori	€      186,80

SOMMANO				€   8.489,00

TOTALE					€ 50.000,00

DATO ATTO che, sulla base delle somme computate precedentemente, i lavori di perizia determinano una riduzione del costo delle opere, al netto del ribasso d’asta, di € 2.468,34 + IVA, precisando che l’IVA passa dalla percentuale del 10% al 20% configurando l’appalto come fornitura con accessoria la posa in opera dei materiali;

PRESO ATTO che ciò non ha comunque comportato variazione dell’importo totale dell’intervento utilizzando, per la redazione della presente perizia, gli importi relativi al ribasso d’asta;

VISTI ed esaminati gli atti tecnici e contabili della citata perizia e ritenuto di approvarli in ogni loro parte riscontratane la regolarità;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

# D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la perizia di variante  dei lavori di sostituzione pavimentazione palestra scolastica ed insonorizzazione come risulta dal quadro economico meglio evidenziato in premessa e composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-economica

- computo metrico

- quadro comparativo della spesa

- di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale per l’adempimento degli atti consequenziali.

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione palese unanime

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.