## N.43 IN DATA 03.04.2008

## OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI PER LA SICUREZZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 47  del  06.05.2003 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad “Interventi di messa in sicurezza di via Ticino, via Volta, Via Petrarca, via Petrarca e Via Don Minzoni, ammontante a  € 48.000,00  così suddiviso:

A)   LAVORI A BASE D’ASTA                                                      €       39.915,29

Oneri per la sicurezza                                                                 €         3.124,71

€       43.040,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10%                                                   €      4.304,00

Spese per imprevisti                                     €         645,60

Imprevisti                                                     €           10,41

TOTALE SOMME DISPOSIZIONE          €       4.960,01          €        4.960,01

IMPORTO PROGETTO                                                                  €       48.000,00

- con Contratto di rep. n. 812 del 18.09.2003, registrato a Novara il 23.09.2003 al n. 4475, i lavori sono stati affidati alla ditta ARONA SCAVI dei F.lli Castelli S.r.l. con sede in Oleggio Castello (NO) in via A. Moro, n. 8,  per un importo pari a  €  42.441,27, al netto del ribasso d’asta del 1,50%, di cui € 3.124,71 per oneri della sicurezza;

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori  l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno realizzare quattro nuovi sistemi di rallentamento del traffico lungo le vie : Circonvallazione, Libertà,  Ticino e Volta;

Vista la propria deliberazione  n. 13 in data 05.02.2008 adottata ai sensi dell’art.107, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per la redazione della perizia in oggetto;

Rilevato inoltre che la perizia prevede l’introduzione di n. 16 nuovi prezzi contrassegnati dal NP1

al n. NP16;

Vista la bozza dell’atto di sottomissione da sottoporre all’impresa Appaltante per la sua sottoscrizione ;

Visto l’art. 132  del D.Lgs. 163/2006;

Ritento di approvare la Perizia di variante costituita da:

- Relazione

- Capitolato speciale di appalto;

- Atto di sottomissione

- Computo metrico estimativo

- Quadro comparativo di confronto

Tav. 1  planimetria aree di interventi;

Tav. 2 Via Circonvallazione

Tav. 3 Via Libertà

Tav. 4 Via Volta

Tav. 5 Via Ticino

il cui nuovo quadro economico risulta essere :

A)   LAVORI A BASE D’ASTA                                                      €       41.663,16

Oneri per la sicurezza                                                                 €         1.386,00

€       43.049,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10%                                                   €      4.294,65

Spese per imprevisti                                     €         645,60

Imprevisti                                                     €           10,32

TOTALE SOMME DISPOSIZIONE          €       4.950,57          €        4.950,57

IMPORTO PROGETTO                                                                  €        48.000,00

RISCONTRATO, pertanto, che si rientra nella fattispecie ai sensi dell'art. 132 comma 1), punto b del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO quindi necessario approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, dando atto che la stessa prevede  lavori di completamento in corso d'opera , come richiesto dall’A.C. con Deliberazione G.C. n. 13/08;

DATO ATTO che l'importo complessivo rientra nelle economie di gara dell'appalto principale, finanziato con l’intervento n. 2080101/RR.PP del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008;

VISTO il Regolamento di attuazione dei LL.PP. approvato con D.P.R. n. 554/99;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/2000;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante tecnica  per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTI PER LA SICUREZZA”, secondo il quadro economico descritto in narrativa;

- di stabilire che il finanziamento dell'opera rientra nelle economie di gara dell'appalto principale, finanziato con con l’intervento n. 2080101/RR.PP del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008;

- di demandare al Responsabile del Servizio,  gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

- di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000.