COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE                                                            ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 98

DEL 25.10.2011

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO :

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

L’anno  duemilaundici,   addì  venticinque  mese di ottobre alle ore 17,00, nella sede Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,  sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

|  |  |  | Presenti | Assenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOVIO Mariella | Sindaco | X |  |
| 2 | BARACCO Luigi | Assessore – Vicesindaco | X |  |
| 3 | BRUSATI Giorgio | Assessore | X |  |
| 4 | ZANINETTI Massimo | Assessore | - | X |
| 5 | BOVIO Damiano | Assessore | - | X |
| 6 | BOVIO Claudio | Assessore | X |  |
|  |  | Totali | 4 | 2 |

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del  presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Sig.ra BOVIO Dott. Mariella, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N.98 IN DATA 25.10.2011

OGGETTO : MESSA A NORMA E MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE

- approvazione progetto PRELIMINARE,

- importo complessivo € 100.000,00

# LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Regione Piemonte  ha indetto una bando per l’ottenimento di contributi per l’impiantistica sportiva con proprio D.G.R. n. 25-2435 del 27/07/2011;

- Questa Amministrazione ha sempre avuto particolar riguardo per quanto concerne il Centro Sportivo, investendo risorse per la manutenzione e il miglioramento delle strutture esistenti, e, qual’ora nuove esigenze lo richiedevano, con la creazione di nuovi spazi per la pratica di attività sportive.

- Il Centro Sportivo di via Cameri è stato realizzato a far corso dagli anni ’70 ed è stato oggetto di continui ampliamenti e nonostante siano stati fatti interventi di manutenzione, si rilevano delle criticità;

- Sentite le Società fruitici del Centro, il custode e i tecnici manutentori, sono state rilevate delle criticità a cui questa Amministrazione ritiene di dover sopperire mediante interventi mirati.

- Nello specifico sono state segnalati:

- il tetto dei locali spogliatoi ad uso squadre giovanili calcio risulta ammalorato e pertanto si reputa opportuno sostituire l’esistente copertura con lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato al fine di ovviare ad eventuali problemi di infiltrazione, eliminare la manutenzione e nel contempo isolare il tetto. Nel contesto dei lavori verrà rifatti anche tutti canali e i pluviali e, per uniformità con gli immobili limitrofi, verrà rifatta anche la perlinatura delle gronde a vista;

- il piano terreno della tribuna del campo da calcio principale è adibito a spogliatoi per le squadre e per gli arbitri oltre a locali a disposizione delle società fruitici e magazzino. In considerazione di quanto brevemente accennato nelle premesse in merito alla crescita del centro, in fase di realizzazione delle tribune, si è optato per il collegamento degli impianti di riscaldamento e acqua calda all’esistente centrale termica posta ad una distanza di circa mt 70, creando un cunicolo entro cui far passare le tubazioni (andata/ritorno riscaldamento, mandata e ricircolo acqua calda). Trattandosi di opere eseguite nella metà degli anni ottanta i materiali impiegati, rispetto agli attuali standard qualitativi, non garantiscono una coibentazione delle condutture appropriata aggravata oltremodo dal naturale deperimento della coibentazione impiegata. Questa situazione comporta quindi un notevole dispendio energetico causato dalle cospicue dispersioni termiche che si hanno sullo sviluppo della rete (70 mt) con evidenti aggravi nei costi di gestione e con la seguente maggior produzione di agenti inquinanti. Questo intervento è volto pertanto alla sostituzione delle esistenti tubazioni di andata/ritorno dell’impianto di riscaldamento, della linea acqua calda e del relativo ricircolo con tubazioni in acciaio coibentate idonee per linee di teleriscaldamento posate entro gli esistenti cunicoli. L’intervento garantirà un notevole risparmio in termini di consumo con evidenti risparmi sui costi di gestione e con una minor emissione di agenti inquinanti.

- Gli spogliatoi denominati “squadra B” presenti sotto le tribune nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato notevoli problemi di perdite sulle linee di distribuzione dell’acqua sanitari che hanno comportato ripetuti interventi di riparazione. Tali interventi, oltre a creare disagi agli utenti e costi economici, hanno contribuito ad ammalorare l’aspetto estetico dei locali a causa dei ripristini, aspetto che, in funzione degli anni e dal notevole numero di utenti, non è già di per sé ottimale in particolar modo in corrispondenza dei sanitari il cui smalto si è rovinato ed ingiallito. Con il presente progetto si provvederà a sostituire tutte le linee di distribuzione acqua idrico/sanitario e riscaldamento al fine di ovviare alle perdite, verranno rivisti gli scarichi, sostituiti i sanitari e le relative rubinetterie e verranno sostituite tutte le piastrelle.

- vista la relazione allegata al progetto in approvazione dalla quale si evince che per l’esecuzione delle opere sopradescritte occorre una spesa di €uro 81.200,00 che incrementati delle somme a disposizione quantificano in €uro 100.000,00 l’importo complessivo dell’opera.

- ritenuto opportuno provvedere in merito;

Preso atto:

- che i Geom. Ardizio Massimo e Brusati Cristiano, dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno presentato  in data 14 ottobre 2011 il progetto preliminare, così composto:

- Relazione tecnica progettuale;

- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;

- Elaborati progettuali

- Che dal quadro economico di spesa risulta un costo complessivo dell’intervento pari ad €uro 100.000,00 così ripartito:

- importo esecuzione delle lavorazioni:	€	81.200,00

- Somme a disposizione dell’A.C.:

  - I.V.A. 21% sui lavori	€	17.052,00

  - Spese tecniche 2%	€	1.624,00

  - Imprevisti	€	124,00

€	18.800,00

## COSTO TOTALE INTERVENTO	€	100.000,00

Visto altresì la competenza della Giunta Comunale per l'approvazione dei Progetti preliminari;

Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici e progettuali alle finalità che questa Amministrazione intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarli in ogni loro parte;

Visto il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

Visto il D.P.R. 554/99;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n° 163 ( Codice dei contratti pubblici).

Visto il D.P.R. 207/2010 – Regolamento generale di attuazione

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con voti  favorevoli unanimi;

### DELIBERA

- di approvare il progetto preliminare,  relativo ai lavori di " MESSA A NORMA E MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE " redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nelle persone dei geom. Ardizio Massimo e Brusati Cristiano, così composto:

- Relazione tecnica progettuale;

- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;

- Elaborati progettuali

- di approvare il quadro di spesa così come meglio esposto nelle premesse e comportante una spesa complessiva pari ad €uro 100.000,00

- Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. 327/01, come modificato dal D.Lgs. 302/02

- Di incaricare il Responsabile del Servizio, geom. Battioni Vito, per l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali come stabilito dall’art. 14 della Legge 265/99 e s.m.i.;

successivamente, stante l’urgenza a provvedere

### LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione palese unanime

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.200 n . 267;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE					              IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  BOVIO Mariella	 				  F.to       Dott.ssa Francesca GIUNTINI

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che,  copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno     29.10.2011     all’Albo Pretorio On-Line ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, 29.10.2011

IL MESSO COMUNALE		                		     IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   Gabriella LABBATE				      F.to	      Dott.ssa Francesca GIUNTINI

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese. Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.